智慧政府信息共享交换平台项目

招标文件

采购人：叶县综合治税工作领导小组办公室

招标代理机构：师梦勘测设计集团有限公司

日        期：二○二五年九月

目	录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	23

第四章 合同条款及格式	30

第五章 服务内容及要求	38

第六章 投标文件格式	64

第一章 招标公告

【平公资采2025990号】智慧政府信息共享交换平台项目-公开招标公告

项目概况

智慧政府信息共享交换平台项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统获取招标文件，并于2025年11月03 日08 时40 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：叶财招标-2025-60

2、项目名称：智慧政府信息共享交换平台项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2725500.00元  最高限价：2725500.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025990号-1 | 智慧政府信息共享交换平台项目 | 2725500.00 | 2725500.00 |

5、采购内容及要求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1招标范围：包括建设数据共享交换服务平台、实现外部门数据共享、构建可视化的数据共享交换服务和统一的数据共享通道等，具体内容详见招标文件。

5.2资金来源：财政资金,已落实；

5.3服务期限：3个月内完成项目实施并上线，自上线之日起，提供一年的远程技术支持服务。

5.4服务要求：符合国家和行业现行标准规定，满足业主需求。

5.5标段划分：1个标段

6、合同履行期限：自合同签订之日起3个月内完成项目实施并上线，自上线之日起，提供一年的远程技术支持服务。

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，按照财库〔2016〕125号文。采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。供应商也可自行将查询结果页面截图附投标文件中。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

3.5 供应商应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果（提供承诺函，格式自拟）。

注：1.如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

2.本项目不接受联合体投标，审查方式采用资格后审。

3.采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

三、获取招标文件:

1.时间：2025年 10月13 日至2025年 11月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）。

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2025年11月03 日08 时40分（北京时间）。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。

五、开标时间及地点:

1.时间：2025年11月03 日08 时40分（北京时间）。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日;

七、其他补充事宜:

1.本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3.监督单位：叶县财政局
统一信用代码：1141042200548215XM
联系电话：0375-2316208

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系:

1. 采购人信息

名称：叶县综合治税工作领导小组办公室

地址：叶县文化路东段

联系人：贾先生

联系方式：15938930868

2.采购代理机构信息

名称：师梦勘测设计集团有限公司

地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街46号B区007号

联系人：韩小芳

联系方式：15225010639

3.项目联系方式

联系人：韩小芳

联系方式：15225010639

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：叶县综合治税工作领导小组办公室 地址：叶县文化路东段 联系人：贾先生 联系方式：15938930868 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：师梦勘测设计集团有限公司 地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街46号B区007号 联系人：韩小芳 联系方式：15225010639 |
| 3 | 项目名称 | 智慧政府信息共享交换平台项目 |
| 4 | 资金来源及落实 情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 包括建设数据共享交换服务平台、实现外部门数据共享、构建可视化的数据共享交换服务和统一的数据共享通道等，具体内容详见招标文件 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | 货物 ☑ 服务 □工程 |
| 8 | 服务期限 | 3个月内完成项目实施并上线，自上线之日起，提供一年的远程技术支持服务。 |
| 9 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起3个月内完成项目实施并上线，自上线之日起，提供一年的远程技术支持服务。 |
| 10 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 11 | 服务要求 | 符合国家和行业现行标准规定，满足业主需求； |
| 12 | 投标人资格要求 | 符合招标公告“二、申请人资格要求” |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | 不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许 允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 自获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，在电子交易系统中提出并通知到采购代理机构 |
| 19 | 投标截止时间 | 投标截止时间:2025年11月03 日08 时40分（北京时间）。 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 21 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 22 | 电子化投标文件的签章要求 | 电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 23 | 投标文件格式及递交方式 | - 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文 件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统； 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 （2）电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。） |
| 24 | 递交投标文件地点 | 全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统 |
| 26 | 开标程序 | （1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：评标委员会可以由采购人和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中经济、技术评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家从专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 28 | 是否授权评标委会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：推荐1-3名中标候选人；若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推，或重新招标。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。 |
|  | 中标公告媒介及期限 | 同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。 |
| 29 | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 30 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑应以书面的方式提出，格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。联系方式如下： 联系人：韩女士 联系电话：15225010639 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 31 | 招标控制价 （最高投标限价） | 本项目招标控制价为:2725500.00元。投标总报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序，按无效标处理。 |
| 32 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费收费按豫招协【2023】002号文计取。由中标方向招标代理机构缴纳。收费金额：37700.00元 |
| 33 | 付款方式 | 本项目合同签订后支付合同总额的30%；项目完成且验收合格，支付合同总额的70%。 |
| 34 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。因“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；”，故本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 35 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。（本项目不适用） | 1、投标人所投产品在节能产品政府采购品目清单内的，提 供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投产品在环境标志产品品目清单内的，提供具 有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 |
| 36 | 本项目所属行业 | 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业 划定标准（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) |
| 37 | 合同签订方式 | 合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 38 | 核心产品及同一品牌相关问题 （本项目不适用） | 本项目采用综合评分法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 39 | ▲专家特别注意 “四方信用评价”须知（招标人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人） | ▲专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。 注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |

1 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的进行招标。

    - 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标内容和质量要求

    - 本次招标内容：见投标人须知前附表。

    - 本次招标的服务期限：见投标人须知前附表。

    - 本次招标的服务要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资质条件见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的招标代理机构；

（5）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（6）被依法暂停或者取消投标资格；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人承担中标服务费，费用由中标人在领取《中标通知书》时按照【2015】299 号文件和河南省招标代理服务收费指导意见-豫招协【2023】002号文有关规定向招标代理机构缴清中标服务费。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场（本项目不组织，自行勘察）

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

    - 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（本项目不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

    - 招标公告

    - 投标人须知

    - 评标办法

    - 合同条款及格式

    - 服务内容及技术要求

    - 投标文件格式

根据本章招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或者疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，并告知代理机构，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中予以澄清形式公示给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止日15天前，采购人或采购代理机构可以在电子交易系统中补充、修改招标文件，并公示给所有下载招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成：

3.1.1 投标文件应包含下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（负责人）身份证明

三、授权委托书

四、投标分项报价明细表

五、供应商资格证明文件

六、技术要求偏离表

七、综合部分

八、技术部分

九、供应商认为需提交的其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标报价由投标人根据自己的实际情况合理自主报价，但不得低于成本竞争。

3.2.2投标报价应包含招标文件要求供应商承担的所有费用，包括所投产品的成本、税金、保险、安装、调试、验收、技术服务、培训、维护升级等相关的伴随服务费、所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、监测与之相关的所有费用由中标人承担产品本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

不收取。

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案（不接受）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分，但不修改投标文件格式，如修改招标文件中规定的“投标文件格式”视为不响应形式评审要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、采购内容等实质性内容响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

4.投标

  - 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将加密的电子投标文件成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

5.开标

  - 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从投标截止时间起60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.2.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系技术人员进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.2.3所有投标文件解密完成后，由代理机构操作，对开标结果进行公示。

5.2.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.2.5开标结束。

5.2.6采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6.评标

  - 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、

经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

6.3.1 公开招标采购项目开标结束后，根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购代理机构专职人员和采购人代表组成。资格审查小组依据第三章评标办法资格评审标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

6.3.2 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行形式，符合性评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，通过电子化交易系统提交至评标委员会。

7.合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。原则上第一名为中标人，若排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或因自身原因不能履行合同，采购人可以顺延排名第二的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。

  - 中标通知

在规定的时间内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标供应商在收到通知书后，应予以书面确认与采购人签订合同；中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 履约保证金（不适用）

不收取。

  - 签订合同

    - 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格;

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的， 给中标人造成损失的，也应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效供应商少于3个的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行，不得使用第三章 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 .需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表

- 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照一致 |
|  |  | 投标函电子签章 | 按照招标文件要求具有电子签章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“招标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 符合“报价唯一”要求 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 投标人资格要求 | 符合第二章“投标人须知”投标人资格要求 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标须知前附表” |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标须知前附表” |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标须知前附表” |
|  |  | 服务要求 | 符合第二章“投标须知前附表” |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知前附表” |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 |  | 商务部分：10分 综合部分：30分 技术方案：60分 |

| 条款号 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 商务 部分 10分 | 投标 报价 （10分） | 1.投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×10； 注： 1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分10分。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在电子交易系统中要求该供应商在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4、本项目非专门面向中小微企业采购，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位用扣除20%后价格计算得分，优惠只享受一次，不重复享受。须提供相关声明函，监狱企业需提供证明资料； 5.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 |
| 2.2.4（2） | 综合 部分 30分 | 服务内容及要求（含技术参数20分） | 综合考虑各供应商对招标文件“第五章 服务内容及要求”的响应情况。完全满足或优于招标文件要求得满分20分。每有1项不满足（负偏离）扣1分；有10项不满足（负偏离）直接得0分。 备注:参数中要求提供相关证明材料未提供者视为不满足，相关证明材料包括但不限于软件著作权、产品说明书、产品彩页等。 |
|  |  | 售后服务（10分） | 售后服务方案：响应时间、修复时间、保障措施、质量保证期内、外的维修承诺、运维服务措施等： 1、响应时间、修复时间、保障措施、质量保证期内、外的维修承诺、运维服务措施等内容完善、处理及时、科学合理、完全可行的得10分； - 2、响应时间、修复时间、保障措施、质量保证期内、外的维修承诺、运维服务措施等内容完善、合理的得8分； 3、响应时间、修复时间、保障措施、质量保证期内、外的维修承诺、运维服务措施等内容相对薄弱，需进一步完善的，得6分。 4、响应时间、修复时间、保障措施、质量保证期内、外的维修承诺、运维服务措施等内容不全，得4分。 缺项得0分 |
| 2.2.4（3） | 技术 方案 60分 | 项目需求理解（10分） | 投标人解决方案中需要编制需求理解，列明项目背景，业务需求，设计思路，系统架构层次等，专家根据各投标人提供的方案综合评价后按以下标准进行综合打分： - 1.内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求的得10分； - 2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，能满足招标需求的得8分； - 3.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得6分； - 4.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不周全，措施针对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但在很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得4分； - 5.缺项不得分。 |
|  |  | 系统设计总体技术方案（10分） | 投标人需要编制总体技术方案，列明技术架构，设计原则、逻辑层次，功能介绍等，专家根据各投标人提供的方案综合评价后按以下标准进行综合打分： - 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求的得10分； - 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得6分； - 内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不周全，措施针对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但在很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得2分； - 4.缺项不得分 |
|  |  | 实施进度方案（10分） | 投标人需要编制详细实施方案，列明描述项目现状、实施规划、业务逻辑、部署实施等内容，并符合招标文件要求，专家根据各投标人提供的方案综合评价后按以下标准进行综合打分： - 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求的得10分； - 2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求的得8分； - 3.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得6分； - 4.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不周全，措施针对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但在很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得4分； - 4.缺项不得分。 |
|  |  | 应急服务方案（10分） | 为确保本地化服务水平，投标人提供应急响应服务方案（包括但不限于信息安全应急方案、制定风险管理计划、明确故障响应时间、人员配置等）： 1、投标人提供应急响应服务方案（包括但不限于信息安全应急方案、制定风险管理计划、明确故障响应时间、人员配置等非常全面得10分； 2、投标人提供应急响应服务方案（包括但不限于信息安全应急方案、制定风险管理计划、明确故障响应时间等得8分； 3、投标人提供应急响应服务方案（包括但不限于信息安全应急方案、明确故障响应时间等得6分； 4、投标人提供应急响应服务方案（包括但不限于信息安全应急方案等得4分； 5、投标人提供应急响应服务方案不全面得2分； 6、缺项0分。 |
|  |  | 知识转移方案（10分） | 投标人需要编制详细的知识转移方案方案，列明服务过程中各阶段移交物的接收及技术知识的吸收和转移内容、要点等，专家根据各投标人提供的方案综合评价后按以下标准进行综合打分： - 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求的得10分； - 2.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，满足招标需求的得8分； - 3.内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得6分； - 4.内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不周全，措施针对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但在很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得4分； - 5.缺项得0分。 |
|  |  | 技术培训方案（10分） | 根据投标人提供的对系统日常维护及操作培训详细的解决方案等，进行综合评分：系统日常维护及操作培训方案（包括但不限于培训方式、内容、人员安排、时间等） - 1、对系统日常维护及操作培训内容清晰完善、科学合理、针对性强、完全可行的得10分； - 2、对系统日常维护及操作培训内容清晰完善、科学合理、针对性强、可行的得8分； 3、对系统日常维护及操作培训内容合理、基本可行的得6分； 4、对系统日常维护及操作培训内容合理、执行性一般的得4分； 5、对系统日常维护及操作培训内容执行性差、相对薄弱，需进一步完善的得2分； 6、缺项0分。 |

注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，允许使用总公司的企业资质等资料，但须经总公司授权，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”；本评分办法中所涉及的证件或证书、业绩案例、员工资格证书均可提供总公司或集团公司或集团公司子公司或同一公司下属的分公司或下属第三方技术支撑单位的证件或证书、材料，如提供第三方技术支撑单位的证件或证书、材料，还需提供双方签订的技术服务协议。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3符合性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表

（2）技术部分：见评标办法前附表

（3）综合部分：见评标办法前附表

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表

2.2.3评分标准

- 商务部分评分标准：见评标办法前附表

- 技术部分评分标准：见评标办法前附表

- 综合部分评分标准：见评标办法前附表

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1资格审查小组根据投标人提交的第二章“投标人须知前附表”规定的有关证明材料，审查其资格。评标委员会依据本章第2.1款初步评审标准中形式评审标准、符合性评审标准对投标文件进行评审，具体评审标准详见评标办法前附表，投标文件有一项不符合评审标准的，则不再进行下一步评审。

3.1.2 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，投标文件无效：

- 第二章“1 总则”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 投标文件（投标书）无投标人电子签章；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

- 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

- 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 招标文件中规定的其他情形。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标函）的总价为准，并修改单价。

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按招标文件要求对所有投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分并按本章第 2.2 款分值构成与评分标准中规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

（1）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

（4）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（5）投标人得分=A+B+C。

（6）投标人最终得分：最终得分为各评委打分之和的算术平均值。

（7）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以在电子交易系统中要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

供参考，可根据具体情况修改

甲方（采购人全称）：

乙方（供应商全称）：

（甲方）所需      (项目名称)          （项目编号）采购文件以公开招标方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定             （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

## 第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.本项目采购文件

2.中标人响应文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.成交通知书

5.合同补充条款说明

6.保密协议或条款

第二条 合同内容及知识产权

本合同约定乙方提供的服务内容详见合同附件中《服务一览表》。平台相关的知识产权，包括但不限于软件著作权、源代码、数据所有权等，均归甲方所有。乙方仅在合同约定的范围内享有使用权。

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》。

乙方应根据甲方要求提交咨询报告，报告内容包括但不限于：1、对现有政府办公资源网的评估分析；2、政务办公平台的功能设计和技术架构方案；3、平台对接方案及实施计划；4、网络安全和保密方案；5、应急响应方案；6、运维服务方案；7、项目实施进度计划及风险评估。甲方有权对报告内容提出修改意见，乙方应配合修改直至甲方满意为止。

## 第三条 合同金额

合同金额为人民币        元，大写：         。（分项价格详见合同服务清单）。

## 第四条 权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期问，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

双方对本合同及合作内容负有保密义务，保密期限为 [直至保密信息公开]，不因合同终止而失效。

甲方有权无偿使用乙方在服务过程中提供的所有资料，包括但不限于报告、数据、文件等。

乙方应指定专门的联系人员，负责与甲方沟通联络，并在收到甲方提出的问题或需求后3个工作日内给予答复，并提供相应的解决方案。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第二方的专利权商标权或著作权。乙方提供的服务成果的知识产权归属甲方所有。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

## 乙方不得以甲方的名义签订任何超出本合同约定范围的合同或进行任何具有法律效力的行为。

## 任何一方违反保密义务，应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失，以及为减少损失而支出的合理费用。

## 因乙方提供的服务或成果侵犯第三方知识产权，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并负责处理由此产生的一切纠纷。

## 服务过程中产生的所有知识产权，包括但不限于咨询报告、研究成果、软件等，归甲方所有。乙方授予甲方永久的、不可撤销的、全球范围内的、免费的许可使用权，甲方有权以任何形式使用、复制、修改、传播、展示和分发该等知识产权。

## 第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

（1）经甲方确认的发票。

（2）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

乙方若确需变更服务内容或其他服务事项，应至少提前三十天以书面形式通知甲方，并与甲方协商确认，重新订立合同或者补充条款；未经甲方确认而擅自变更的，甲方不承担新增的费用，且乙方应赔偿甲方相应的损失。

甲方有权根据自身需求随时对服务内容、服务方式、服务时间、以及其他服务事项进行变更或调整，并可以任何方式通知乙方。乙方无正当理由不得拒绝变更，由此增加的费用由双方另行协商。

本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。结合本项目的情况，具体支付方式如下:

乙方收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

## 第六条 履约保证金

本项目免收履约保证金。

## 第七条 项目管理服务

乙方要指定不少于   人全权全程负责本项目的商务服务，以及服务的落实、咨询、执行等后续工作。

项目负责人姓名：          联系电话：

- 验收或服务评价

1.乙方交付成果前对平台作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

2.甲方依据采购文件上的技术服务要求和国家有关质量标准、以及双方约定的具体验收标准（例如：具体的性能指标、运行稳定性指标、安全性指标、服务响应时间指标等），在乙方提出验收或评价申请 个工作日内组织完成。

3.验收或服务评价时乙方必须在现场，验收或服务评价完毕后应作出结果报告。验收或评价费用由乙方负责。

若验收不通过，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至验收通过，整改费用由乙方承担，甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

4.验收或服务评价费用由乙方负责。

甲方有权要求乙方根据甲方意见对咨询报告进行修改和完善，乙方应在接到甲方修改意见后10个工作日内完成修改，直至甲方满意为止。因乙方未及时修改报告而导致项目验收延误的，乙方应承担相应责任。

乙方应在服务期届满前 1 个月向甲方提交最终咨询报告，并留出不少于 15 个工作日供甲方审查。

## 第九条 分包条款

未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利或义务转让给任何三方，亦不得将本合同项下的服务分包或转包给任何第三方。

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

甲方有权根据自身经营需要，自主选择是否与其他第三方进行合作以获得类似服务，且该选择不受本合同的约束。

## 第十条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3.如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

## 第十一条 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

除不可抗力外，如果乙方提供的服务不符合合同约定的质量标准、出现重大安全事故或数据泄露等情况，甲方有权要求乙方采取补救措施，并根据损失情况追究乙方的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任和赔偿金额根据实际情况确定。

4、 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

## 第十三条 合同争议的解决

因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成，任何一方可向叶县人民法院提起诉讼。

## 第十四条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

## 第十五条 合同保存

本合同一式   份，甲方  份，乙方  份。

甲    方：                           乙    方：

单位名称(公章)：                     单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                           电    话：

开户银行：

账  号：

签订日期：

第五章  服务内容及要求

- 1项目概述

1.1项目背景

近年来，党中央、国务院高度重视政务大数据体系建设，出台一系列指导性文件，加快推进全国一体化在线政务服务平台建设指导意见和监管平台数据共享工作通知，2021年出台《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》，2022年连续出台《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》三个文件，对推进数据共享明确了要求，提供了方向。

在当前深化改革以及全面推进数字信息化、智能化改造的大背景下，数据的汇聚联通已成为推动政府工作高效开展的关键驱动力，但叶县目前缺乏统一的需求管理流程，部分部门暂无自动化交换的信息系统、信息共享难度大，数据多源多路，业务监控和安全管理方面面临挑战。

1.2项目内容

    - 1.2.1建设目标

一、外部数据高效共享

通过构建标准化、智能化的数据共享体系，实现跨部门数据的精准搜集、规范整理与高效传递。

二、外部数据的深度分析

依托数据资源池和多样化功能，对已收集的数据进行多维度、深层次分析，挖掘数据价值。

三、提升综合治税，助力税收事业发展

通过数据共享与协同，打破部门壁垒，提升税收征管效率，促进税收事业发展和政府效能提升。

四、提升政府综合治理及工作效能，强化督促监管

通过数据比对与监控，反推政府工作效率提升，督促多部门加强监管，提高综合治理水平。

五、可实现功能及未来预期

充分发挥平台优势，助力叶县发展。

    - 1.1.2采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧政府信息共享交换平台 | 1 | 套 | 详见项目需求描述 |
| 2 | 政务云资源 | 1 | 套 | 详见项目需求描述 |
| 3 | 主机安全服务 | 1 | 套 | 详见项目需求描述 |

    - 1.1.3项目实施要求

项目实施时间

自合同签订之日起3个月内完成项目实施并上线，自上线之日起，提供一年的远程技术支持服务。

实施地点

叶县政府指定地点。

实施范围

本项目部署在叶县政府，实施范围为叶县政府。

    - 1.1.4采购标的需执行的相关标准规范

标准规范是支撑电子政务的一个重要手段，统一标准是互联互通、信息共享、业务协同的基础，同时标准化是电子政务建设的基础性工作，它将各个业务环节有机地连接起来，并为彼此间的协同工作提供技术准则，制定一批电子政务关键标准，为系统实现互联互通、信息共享、业务协同、信息安全打好基础。

本系统以国家电子政务的标准规范为基础。

投标/响应要求

投标人应在合同约定的时间内提供本项目中规定的全部内容，承诺与本项目的相关单位，进行积极主动的合作。

投标人在实施过程中必须服从叶县政府的统一协调，叶县政府有权裁决项目执行各方的责任范围，投标人必须无条件执行，并在规定的时间内解决问题。如果任意一方不配合叶县政府工作，严重影响工程进度、造成严重后果，叶县政府有权退货、索赔或拒付款项。

招标人对本项目优化完善、运行维护、系统改造的所有软件（包括自行开发的产品工具），拥有在叶县政府系统内，安装、使用等权利，无需取得投标人的额外授权；对本项目内由投标人采购的第三方工具软件，投标人应承诺可以提供合法授权，并承诺提供本项目实施过程中所需的原厂商服务,同时承诺不得有知识产权纠纷。

对投标人的基本要求

本项目不接受联合体投标。

对投标文件的基本要求

1.项目需求理解方案

投标人必须充分理解和掌握智慧政府信息共享交换平台业务需求、系统应用部署和技术支持等情况。能深入理解分析智慧政府信息共享交换平台项目关键需求、项目目标、建设关键点难点及对应措施。

2.总体设计方案

项目总体方案设计须遵循政务信息系统的架构标准和实现约束，在深刻理解的基础上，提出本项目总体设计方案。投标人必须详细阐述本项目的总体设计、技术架构、功能设计、数据结构设计、具体设计实现等。

3.安全设计方案

投标人必须按照招标文件要求详细阐述安全设计方案，包括但不限于安全架构约束、应用安全、数据安全等。

4.项目实施方案

投标人必须按照本项目技术需求书要求详细阐述项目实施方案，实施方案内容包括实施进度计划、项目组织架构、人员保障、组织管理、进度管理、风险管理、质量管理等内容。

5.技术支持服务方案

投标人必须按照招标文件要求详细阐述项目技术支持服务方案，重点阐述本项目服务具体内容、服务方式、响应时间、解决时限、技术支持难点及对应方案。技术支持方案包括但不限于服务团队、服务内容、服务标准、服务承诺等。

6.验收

投标人必须按照本项目技术需求书要求详细阐述项目验收方案，根据需要验收内容提出切实可行的验收流程。对合同规定各项验收指标提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，投标人应提出有效解决办法和补救措施。

7.知识转移方案及其他方案

投标人应严格遵守招标人的保密、移交要求，必须按照本项目技术需求书要求详细阐述知识转移方案包括但不限于应转移内容、转移形式、转移要求及时限等。

8.本项目技术力量

投标人在本项目投入的技术人员至少要包括项目管理、项目开发、技术支持服务三个类别，其中项目管理包括项目总监或项目经理等项目管理人员，项目开发包括需求分析人员、设计开发人员、测试人员等，技术支持服务包括远程技术支持服务人员。

项目需求

业务需求

    - 1.1.5交换需求

交换需求功能用于申请、受理、审批数据交换需求，实现对数据交换需求申请的电子化管理。

审批方式采用“线下审批、线上录入”，即需求的提出、审批以线下的方式进行，审批完成后在平台进行线上录入、复核，实现电子化管理。线下审批内容应包含：外部门信息、内部处室信息、资源信息、调用方式等；线上复核内容应包括：调用信息（调用IP地址、调用时间段、调用频率，调用次数上限）、安全要求等。需求审批完成后，根据相关内容生成验证信息，供接口调用验证使用。

    - 1.1.6部门管理

对与政府部门进行数据交换业务的外部门进行在线登记注册、统一管理。采用表单形式录入外部门相关信息，包括外部门名称、外部门业务联系人、联系电话等，并提供信息的新增、修改、删除、查询功能。

    - 1.1.7交换业务

采用表单形式录入交换业务相关信息，建立交换业务与外部门的关联关系，便于后续基于交换业务完成信息资源的注册和规则配置，提供交换业务的新增、修改、删除、查询功能。

    - 1.1.8信息资源注册

在线登记注册、统一管理各交换业务涉及的所有信息资源，在平台上已登记的交换业务下，以表单形式录入相关信息，包括信息资源名称、数据交换方向、数据交换方式、数据交换通道、业务数据源、信息资源说明等，提供对信息资源信息的新增、修改、删除、查询功能。

信息资源规则

定义、配置信息资源关联的数据库表信息，包括数据表中文名称、数据表英文名称、所属数据源、数据库表字段信息以及数据库业务表关联关系等。

数据文件定义

定义、配置信息资源关联的数据报文相关信息，包括报文类型、报文头内容、报文体内容、报文编码格式等。

校验规则定义

定义、配置信息资源关联的业务数据字段对应的数据校验规则。

    - 1.1.9交换功能组件

交换功能组件支撑政府部门的数据交换工作，支持基于FTP、数据库、数据接口、消息队列等形式进行数据交换，可根据需要配置不同的数据交换功能组件，支持数据交换自动补偿与重试，可对数据交换日志、系统运行日志、用户操作日志、任务调度日志等进行采集。

平台需提供交换功能组件的统一在线注册管理，能够形成资源清单，清晰地展现当前所使用的全部资源信息。

    - 1.1.10加解密服务

随着数据交换业务的推进，交换数据量越来越大，交换业务越来越多，数据的传输安全性必须得到保障。因此系统能够通过对数据进行加密解密操作，满足数据传输过程中的安全要求。

加解密服务包含硬件加密和软件加密两种方式。硬件加密通过集成政府部门或外部门提供的加密服务的方式实现，可根据实际业务需求将相关加密服务的调用客户端引入平台应用并配置为一个交换功能组件，用于在数据交换流程中使用以满足对数据报文的加密、解密需求；软件加密支持使用DES算法、国密算法等加密算法对数据报文进行加解密操作。

    - 1.1.11交换流程配置

平台需提供数据交换流程的可视化配置功能，用户可自定义数据交换流程中的功能节点，并在各个节点使用配置好的数据交换功能组件，完成与外部门的数据交换工作。

    - 1.1.12监控功能

实现系统运行监控和业务监控。支持实时查看数据源、接口、数据通道、信息资源健康状况，包括网络连通性、数据库表状态、接口使用情况、平均响应速度、通道状态、流量、吞吐量等。支持以可视化图表的形式展现各信息资源的实时连通性、网络健康状况以及调用成功比例，能够手动检测交换通道网络连通状况。可对各个参数设置正常阀值，超出正常阀值范围系统自动告警提醒。支持以对账的方式保证数据传输的一致性。

包括数据源监控、数据接口监控、FTP监控、消息队列监控。

    - 1.1.13查询统计

平台需提供数据查询统计功能，支持多维度、多条件的查询统计，并以报表的形式展示。

按照外部门、交换业务、信息资源的逻辑建立数据交换信息资源目录树，针对每个信息资源，可以从相关的业务数据表中查询数据明细，同时可以额外增加自定义数据过滤条件，用来满足一些特殊的业务数据查询需求。支持通过柱状图、折线图以及饼状图等多种图表形式进行可视化展现，便于整体把控业务数据交换情况。支持多种报表，支持将报表数据和平台运行数据转换为图表进行直观展示，支持多种图表样式展示，允许用户自行配置数据展示效果。数据需加密存储，数据查询功能引入权限控制，只有拥有对应数据查询权限的用户才能进行查询，非授权人员（含系统管理员、数据库所有者）无法通过页面查看数据明细内容。如需获取数据查询权限可使用系统的用户权限管理功能进行申请。

    - 1.1.14系统管理

为保证平台系统合理有序的运行，保证需求按期望进行，平台需提供系统管理模块，针对平台用户、角色、菜单、数据权限、处室部门、岗位部门等多维度资源，都持有专门的管理模块。

    - 1.1.15日志管理

平台需提供日志管理功能，包括数据交换日志、系统运行日志、用户操作日志、任务调度日志等相关日志管理，系统对平台运行和数据交换过程中的关键日志进行自动记录，能够通过可视化的形式在线查看系统日志，同时支持根据自定义过滤条件对日志进行筛选和查询，便于直观地掌握系统运行情况和数据发送、接收情况。具备完整、丰富的数据交换明细情况查询功能，支持多维度、多条件的明细（数据交换时间、数据业务名称、发送数据量、接收数据量、数据状态等）查询。

包括数据交换日志、系统运行日志、用户操作日志、任务调度日志等相关日志管理。应使用技术手段防止日志被篡改，确保日志记录完整、可回溯、可审计。日志留存时间不得少于6个月。

    - 1.1.16对外部门共享数据

转发通道方式

对外部门共享数据部分采用开发转发通道方式实现。在保证原请求方和原服务提供方接口交换方式和输入、输出不变的前提下，平台遵循原有接口规范进行转发接口的开发，接入双方系统之间构成数据转发通道，按需对数据报文进行数据解析落地和数据交换日志记录，并支持通过配置的形式对数据进行查询统计和对转发通道进行监控管理。

配置实现方式

配置实现方式是指在平台针对不同信息资源进行数据交换流程配置，自定义数据交换流程节点并在各节点按需引入相关交换功能组件，完成流程发布后即可开展数据交换业务。

    - 1.1.17获取外部门共享数据

转发通道方式

对外部门共享数据部分采用开发转发通道方式实现。在保证原请求方和原服务提供方接口交换方式和输入、输出不变的前提下，平台遵循原有接口规范进行转发接口的开发，接入双方系统之间构成数据转发通道，按需对数据报文进行数据解析落地和数据交换日志记录，并支持通过配置的形式对数据进行查询统计和对转发通道进行监控管理。

配置实现方式

配置实现方式是指在平台针对不同信息资源进行数据交换流程配置，自定义数据交换流程节点并在各节点按需引入相关交换功能组件，完成流程发布后即可开展数据交换业务。

    - 1.1.18统计分析

建筑业环保税预警分析

按季度提取比对查询电子底账系统中商品编码以305 开头的（建筑服务）发票信息，季度开票金额在100万以上的企业；提取缴纳过环保税的企业申报信息，进行建筑业环保税预警分析。

车船税预警分析

通过交通部门的外部数据，对有车辆、船舶登记的企业进行比对，如存在有车辆船舶，却未缴纳车船税的，则可能存在少缴、漏缴税款的情况，对此类风险进行预警。

城镇土地使用税预警分析

通过规自局土地证的发证信息所载土地面积，与税务系统内土地税源信息采集表的土地面积进行对比，分析城镇土地使用税缴纳异常户。

工业企业环保税预警分析

按季度从增值税申报表提取工业行业销售收入4 项合计，从环保税申报表提取统计期内企业环保税税额，进行比较分析，限定提取缴纳过环保税的工业企业正常纳税人，分析工业企业环保税预警情况。将差额超过1000元以上的纳税人纳入预警分析。

工业企业土地使用税预警分析

按季度提取工业企业一般纳税人申报表销售年收入在500 万元以上，土地使用税缴纳<=1000 元，且纳税人状态为正常的企业，分析工业企业土地使用税预警的企业情况。

运输行业企业取得道路运输发票占比预警分析

按季度提取运输行业企业取得道路运输发票占比50%以上，总取得发票金额大于10万元，且纳税人状态为正常的企业，分析运输企业发票取得预警情况。

工业企业股权转让分析

按季度工业企业工商股权转让信息，分析工业企业股权转让情况，了解企业发展情况。

    - 1.1.19监管职能报告

通过数据赋能及各项税费缴纳的关联关系的比对发现政府在进行宏观管理的过程中因为各部门连接不通畅，口径不一致而造成的失查漏管。支持生成智能分析报告，实现以数治税、以税辅政，以数据为载体，实现整体政府服务的有效提升。

支持自定义本级关注的重点指标，上级关注指标默认作为下级关注指标，如本级未定义关注指标，取上级/上上级。各指标文字描述模板在初始化时统一后台导入。前台支持修改，支持各级维护本级文字模板 。如本级未维护，默认取上级/上上级。

非功能性需求

    - 1.1.20性能要求

具体性能要求如下所示：

| 性能指标项 | 平均时间（秒） | 峰值时间（秒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前台事务处理响应时间 | ≤2 | ≤5 |  |
| 后台大事务处理响应时间 | ≤600 | ≤1200 |  |
| 简单查询响应时间 | ≤5 |  |  |
| 定制（复杂）查询响应时间 | ≤15 |  |  |

    - 1.1.21可靠性

系统无单点故障，系统具有动态负载均衡处理能力，保证7*24小时不间断工作。须保证即便某些节点发生了永久性的失败，系统架构也能够保证这些节点所处理和存储的数据不会丢失。

    - 1.1.22可用性

| 层次 | 关键机制 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户操作 | 界面风格 | 所有的业务功能界面风格和操作流程一致。 |
|  | 操作强度 | 突出用户的中心地位，在满足系统交互要求的同时考虑降低用户劳动强度，保证用户使用习惯。 |
|  | 信息组织 | 按个人或组织进行信息组合，以提供快速准确的信息服务。 |
|  | 表单设计 | 业务表单尽量做到所见即所得，录入能够完全通过键盘完成。 |
|  | 用户辅助 | 常用操作有提示信息和快捷键支持，大部分操作能够在小键盘内完成；关键业务操作模块（如查询统计等）应支持小键盘操作。 前端应用应提供智能化校验功能，在错误发生时进行提示，错误的提示信息用业务用语描述。 业务提示应采用趋前操作型提示，比如按确认、保持、取消时的下一步后果的提示。 有上下文相关的帮助信息。 提供常用的辅助工具，如计算器、记事本等。 详细完整的用户使用指南。 |
| 统计报表 | 报表定制 | 用户能自行维护、灵活修改的报表定制发布工具 |
|  | 报表操作 | 业务表单做到所见即所得，绝大部分操作就地完成，减少窗口转换的数量和鼠标点击的次数 |
| 项目使用 | 项目部署 | 提供完整的安装部署方案 |
|  | 时效要求 | 应满足7×24小时可以使用 |

    - 1.1.23易用性

1.易理解

（1）系统所有的业务功能界面风格和操作流程一致。

（2）业务表单应做到所见即所得。

（3）界面美观、简洁、高效；界面各部件的布局应该保持合理性和一致性。

（4）界面风格一致，颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。

（5）在选择快捷键、缩写、暗示和图标时应符合行业习惯。

2.易操作

（1）常用操作有快捷键支持，部分操作能够在小键盘内完成。

（2）信息录入能够完全通过键盘完成。

（3）无论逻辑步骤还是操作步骤都应避免繁杂。

3.易学习

（1）系统关键业务操作应提供在线帮助文档和提示信息，使操作人员能够快速直观的利用这些信息进行相应的业务操作，并对各种状态和操作结果进行及时的反馈和提示。

（2）提供符合行业习惯，详细、易读、易理解的操作使用手册。

4.需遵循招标方规定的界面集成标准规范。

    - 1.1.24可维护性

1.可配置

（1）服务接口的可维护性

系统主要业务功能应提供标准的服务交换接口，可通过开关配置快速的提供对外服务能力。

（2）业务流程的可维护性

系统主要业务流程应具备维护功能，可根据业务规则的变化快速的对业务流程进行调整维护操作。

2.可监控

（1）提供日志审计功能

系统建议具备规范、完善的日志管理功能。

（2）业务流水机制

为保证关键业务一致性，可考虑采用流水机制。

（3）标准监控协议支持

符合业界主流监控软件的接口规范，能够将监控数据方便的接入到监控中，便于集中监控和管理。

3.可读、易于修改

要求在系统的改造过程中要有规范、清晰、完整和详细的文档，如业务需求阶段要有业务用例模型、业务规则等；系统需求分析阶段要求有系统用例模型、用例文档、规则说明等；概要设计阶段要求有概要设计文档；详细设计阶段要求有类图、时序图等；编码阶段要求有必要的程序设计说明等；测试阶段要有测试用例、测试记录等。

    - 1.1.25低耦合性

当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能的保证业务变化造成的影响局部化。

    - 1.1.26可伸缩性

当系统容量发生变化时，应能通过各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和吞吐量，支持负载的划分与均衡。

设计方案

系统设计标准

1.架构设计标准

- 符合政务信息化总体框架设计要求。

- 采用开放、规范、成熟的技术。

- 采用基于WEB的三层分布式体系结构，分层的、组件化的设计理念，广泛应用符合国际标准的技术，保证系统的健壮性、可扩展性、可维护性。

- 遵循政府的相关技术规范，保证系统的互联性和开放性。

- 采用面向服务的软件分析、设计、编码及基于组件的开发方法，以确保软件及其组件的重用。

接口设计标准

- 数据接口应考虑其它相关系统的接口策略以及具体接口关系，并提供相应技术资料。

- 在系统的内部，数据流转交互统一使用XML标准，对外提供服务的接口应提供各种主流标准，便于与外部系统对接。

- 数据接口设计原则：利用XML标准、通用信息流的方式来实现内部数据的传递。

- 提供多种标准的、统一转换为XML标准的方式实现与外部的对接。服务接口调用方式。

开发和运行平台标准

    - 1.1.27界面与标识

软件界面与标识要严格遵循政务信息化相关建设规范中关于界面与标识的要求。

    - 1.1.28技术标准和规范

为保证项目符合政府信息化建设的规范，系统设计必须遵循目前确定的有关系统设计标准，包括编码和命名规范、过程标准、用户界面规范、代码和数据元标准、数据交换标准、软件平台开发应用指南等，具体可参照相关技术标准文档。

安全设计方案

投标人应提供完善的安全设计方案。系统的安全核心是保证数据的安全，数据的安全可靠性是整个系统可靠性的一个关键环节。数据的可靠性是指为了防止各种意外情况（包括：系统崩溃、灾难发生或设备损坏等）对数据库造成全部或部分数据的损失而采取的措施，包括利用各种数据保护技术、数据备份技术等。

项目实施方案

总体要求

1、中标人应充分理解本项目具有的业务复杂性、渠道多样性、规模巨大、性能和可靠性要求高等特点，提出科学、合理、有效的符合本地的实施方案。

2、中标人应成立项目管理组织，严格遵守采购人项目管控的要求。

3、中标人必须在项目过程中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目。

4、中标人应基于成熟的项目管理方法论，制订完善的项目管理制度、流程，合理划分项目管理的阶段，借助工程管理工具，在项目实施过程中对项目进行规范化管理，确保项目实施进度和实施质量。

5、中标人应提供项目管理方案，至少覆盖项目计划管理、进度管理、风险管理、质量管理、沟通管理等。

6、中标人各阶段产出物采用特殊格式的，中标人需提供相应的打开、编译、运行、修改、打印等工具，并确保采购人无限制的使用；不受版权和知识产权限制，采购人不对工具额外付费。

项目管理

    - 1.1.29项目计划管理

中标人制定行之有效的项目计划管理方案，明确每个项目参与者的工作任务，按照招标人要求制定系统改造和推广实施计划，建立项目工作月报、周报制度，妥善保存各种支持服务记录等项目资料。

    - 1.1.30项目进度管理

中标人必须采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。

    - 1.1.31项目质量管理

中标人应当按照招标人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

    - 1.1.32项目风险管理

中标人应针对系统改造和推广实施的工作要求，详细分析信息传输过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

    - 1.1.33项目沟通管理

项目实施过程中，中标人须通过建立行之有效的沟通方式，如服务会签、组织例会、及时汇报等加强与招标人的沟通。

1、中标人须遵守招标人项目管理相关规定，接受招标人项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与招标人保持沟通和协调。

2、中标人须建立项目例会制度，就项目进展情况、存在的问题、需要协调的主要事项、下一阶段工作计划等与招标人进行适时的沟通协调。

项目进度和质量管理要求

1、中标人须采用科学合理的方法确定进度目标，编制进度计划和资源供应计划，进行进度控制，在与质量、费用目标协调的基础上，实现工期目标。

2、中标通知书下达后，中标人须向采购人提供详细、可行的实施方案，并做好项目实施的准备工作，项目进度要求以合同约定为准。

3、中标人应在投标方案中说明如何建立保证项目实施的质量保证体系，保证系统上线实施的质量。

项目组织和人员要求

    - 1.1.34项目组织机构

本项目成立由采购人、中标人共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。中标人的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

    - 1.1.35项目人员管理

1、中标人应在项目开始时提交项目参与人员名单，经采购人确认。中标人应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知采购人，并获得采购人的确认后才能安排调整。

2、中标人必须在项目过程中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目。

3、项目成员应熟练掌握技术技能，对业务有清晰的认识，各项目小组需具备不同的专业人员，项目成员分工应合理。

4、采购人如认为中标人的项目组成员达不到要求，有权要求中标人更换，中标人必须在一周之内调换符合采购人要求的项目组成员。

5、为保障项目质量与进度，要求中标人在项目建设期间，保证人员投入。

实施计划

根据叶县政府要求按时间进度完成项目实施工作。

服务时间：合同签订之日起3个月内完成项目上线。

技术支持服务：技术支持服务期限为项目上线之日起一年，技术支持服务期内提供免费的远程技术支持服务工作。

技术支持方案

中标人需要提供技术支持，对招标人单位在使用智慧政府信息共享交换平台扩展功能过程中，发现的不满足业务办理需求、系统逻辑错误、流程优化需求、系统运行故障等方面的问题进行分析、确认、处理、跟踪及反馈。

技术支持服务时间要求

技术支持服务期限自项目上线之日起开始计算，提供一年的免费服务时限。

服务内容要求

系统上线后，需要进行日常维护工作，进一步健全系统的运行维护机制，及时解决各类问题，预防故障发生，保障系统平稳运行，提高系统应用效率。

由于系统设计缺陷、程序错误等原因造成的系统使用故障属于程序问题。技术支持人员需对出现的程序问题进行复现测试和确认，排查问题原因，提供临时解决方案，并将确认结果反馈相关负责人。程序问题应由中标人免费提供相应服务。

针对各种不确定因素可能会导致的紧急事故，技术支持团队应制定应急预案，确保事故能够及时响应并得到有效处理。因系统异常造成业务中断时，需技术支持人员能够随时响应、快速到位，严格按照紧急问题处理流程来进行处理，尽可能在短时间内解决问题。

服务方式要求

采取现场解决、电话、互联网、E-MAIL等方式进行。

项目验收要求

总体要求

验收工作由招标人组织实施，中标人应配合完成项目验收工作，提交项目验收相关文档，经招标人确认后进行项目验收。相关要求包括但不限于：

一、中标人应按照招标人要求，如期完成合同规定的各项工作。

二、验收工作由招标人组织实施，按招标人验收要求进行，中标人应配合完成各项验收工作，提交项目验收相关文档，经招标人确认后进行项目验收。

三、中标人应按照招标人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物根据需要提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。

四、验收使用的各类支撑工具应保证招标人在本系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。

五、对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经招标人确认后实施。

人员安排

招标人将组织成立验收工作组开展验收工作，工作组成员由叶县政府及其他权威机构组织人员组成，中标人配合完成。

验收的原则和依据

本着保证质量、注重应用、功能适用的原则，以本项目招标文件、合同和业务需求为验收的主要依据。

验收标准

①系统运行正常。

②招标文件和合同要求全部完成，并满足要求。

③各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容。

交付物要求

中标人需要按照叶县政府要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合叶县政府文档管理规范。如果在验收的文档中，错误的总字数超过抽样文档总字数的1%，则视为验收失败。

交付物包括但不局限于：管理文档、用户文档、上线相关文档等。

履约管理要求

中标人履约过程中，出现以下情形之一的，采购人可采取相应惩戒措施：

（1）因投标人不遵守安全管理规定导致出现数据泄露、数据损坏、数据损失等安全事故的;

（2）开发的系统存在系统漏洞或程序后门的;

（3）开发不完善以及系统维护不当造成系统无法正常响应甚至系统宕机而影响纳税人办税的;

中标人履约中存在以上情形，情节较轻的，采购人可依据合同约定在应付合同金额中扣除合同总金额的5%，并追究其违约责任；情节严重的，除在应付合同金额中扣除合同总金额的5%外，采购人还可采取终止合同、纳入政府信息化服务商失信名单、推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单等惩戒措施。

- 10政务云资源要求

- 应用服务器：节点数量1个；CPU核数16个；内存64GB；硬盘容量500GB；设备类型为虚拟机；操作系统为国产化麒麟系统。

- 数据库服务器：节点数量1个；CPU核数32个；内存128GB；硬盘容量1000GB；设备类型为虚拟机；操作系统为麒麟系统，数据库为MySQL。

- 安全服务要求

| 主机安全 | 1.包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。要求提供不少于20点的客户端授权。 2.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 3.支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 4.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 （需提供产品功能截图，并加盖原厂公章 ） 5.支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 6.支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 7.支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。 8.支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。（需提供产品截图证明，并加盖原厂公章） 9.具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。（需提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 10.支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复。 11.支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。 12.支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。（需提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 13.要求提供不少于1年软件升级服务。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

- 12其他要求

  - 12.1知识转移要求

（1）知识转移的目标是投标人要采取有效方法、途径保证招标人能顺利完成本项目服务过程中各阶段移交物的接收及技术知识的吸收和转移，确保招标人能够掌握该项目的核心技术。投标人须将服务期间产生的一切资料和知识通过培训和文档等形式转移给招标人。

（2）招标人不单独对知识转移支付费用。

  - 12.2知识产权要求

（1）项目实施过程中所产生的所有成果（包括输出文档、相关技术资料等）归招标人所有。除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，投标人不得擅自使用、复制招标人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

（2）投标人应保证在本项目中使用的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

（3）投标人应保证其所提供的服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由投标人承担。

（4）投标人要承诺对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）不得有知识产权纠纷。

  - 12.3项目保密要求

（1）投标人与招标人签订网络安全保密协议，投标人参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求并签订网络安全保密承诺书，并由投标人担保；投标人应遵照招标人的文档知晓范围的规定，制定项目文档的保密要求，并把知晓范围明确标识在文档之中，以便控制文档使用范围。

（2）投标人对于招标人提供的资料，以及本项目实施过程中所涉及的所有文档、源代码、数据、介质和相关信息保密，未经许可，不得以任何形式向第三方泄露。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

（3）如因投标人的原因造成泄密，招标人将保留追究其法律责任的权利。

  - 12.4项目归档要求

投标人应按照招标人文档归档管理要求，对该项目所涉及的工作文档按招标人要求进行整理，经招标人确认后提交归档。

二、本次采购服务需求内容

本项目招标内容、数量及其有关要求如下：

（一）项目造价汇总表

| 序号 | 名称及类别 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费 |  |  |
| （一） | 基于云平台的软件开发费 |  |  |
| （二） | 政务云资源租赁费 |  |  |
| （三） | 主机安全服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

（二）软件开发费明细表

| 序号 | 软件名称 |  | 主要功能 |  | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基于云平台的软件开发费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目管理 | 项目全过程管理 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 需求分析 | 1.业务需求分析、讨论；2.编写需求规格说明书；3.需求规格说明书评审确认。 |  | 交换需求 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 部门管理 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 交换业务 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 交换功能组件 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 加解密服务 | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | 交换流程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | 监控功能 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  | 查询统计 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | 系统管理 | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | 对外部门共享税费数据 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  | 获取外部门共享数据 | 套 | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | 统计分析 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 监管职能报告 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 系统设计 | 系统架构设计 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  | 1.系统概要设计；2.系统概要设计评审；3.系统详细设计；4.系统详细设计评审。 |  | 交换需求 | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | 部门管理 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | 交换业务 | 套 | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | 交换功能组件 | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  | 加解密服务 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  | 交换流程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  | 监控功能 | 套 | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  | 查询统计 | 套 | 1 |  |  |
| 25 |  |  |  | 系统管理 | 套 | 1 |  |  |
| 26 |  |  |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 27 |  |  |  | 对外部门共享税费数据 | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  |  |  | 获取外部门共享数据 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  |  |  | 统计分析 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  |  |  | 监管职能报告 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 系统开发 | 1.代码编写；2.单元测试、代码走查；3.系统集成。 |  | 交换需求 | 套 | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  | 部门管理 | 套 | 1 |  |  |
| 33 |  |  |  | 交换业务 | 套 | 1 |  |  |
| 34 |  |  |  | 交换功能组件 | 套 | 1 |  |  |
| 35 |  |  |  | 加解密服务 | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  |  |  | 交换流程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  | 监控功能 | 套 | 1 |  |  |
| 38 |  |  |  | 查询统计 | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  |  |  | 系统管理 | 套 | 1 |  |  |
| 40 |  |  |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 41 |  |  |  | 对外部门共享税费数据 | 套 | 1 |  |  |
| 42 |  |  |  | 获取外部门共享数据 | 套 | 1 |  |  |
| 43 |  |  |  | 统计分析 | 套 | 1 |  |  |
| 44 |  |  |  | 监管职能报告 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 系统测试 | 1.系统测试用例编写；2.系统测试用例评审；3.系统测试用例执行 |  | 交换需求 | 套 | 1 |  |  |
| 46 |  |  |  | 部门管理 | 套 | 1 |  |  |
| 47 |  |  |  | 交换业务 | 套 | 1 |  |  |
| 48 |  |  |  | 交换功能组件 | 套 | 1 |  |  |
| 49 |  |  |  | 加解密服务 | 套 | 1 |  |  |
| 50 |  |  |  | 交换流程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 51 |  |  |  | 监控功能 | 套 | 1 |  |  |
| 52 |  |  |  | 查询统计 | 套 | 1 |  |  |
| 53 |  |  |  | 系统管理 | 套 | 1 |  |  |
| 54 |  |  |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 55 |  |  |  | 对外部门共享税费数据 | 套 | 1 |  |  |
| 56 |  |  |  | 获取外部门共享数据 | 套 | 1 |  |  |
| 57 |  |  |  | 统计分析 | 套 | 1 |  |  |
| 58 |  |  |  | 监管职能报告 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 版本制作 | 版本制作 |  | 补丁制作、发布 | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 联调测试 | 预生产环境联调测试 |  | 预生产环境功能测试 | 套 | 1 |  |  |
| 61 |  |  |  | 数据验证 | 套 | 1 |  |  |
| 62 | 系统上线 | 初始化上线 |  | 生产环境部署升级 | 套 | 1 |  |  |
| 63 |  |  |  | 接口验证 | 套 | 1 |  |  |
| 64 |  |  |  | 功能验证 | 套 | 1 |  |  |
| 65 |  |  |  | 数据验证 | 套 | 1 |  |  |
| 66 |  |  |  | 系统上线 | 套 | 1 |  |  |
| 67 |  |  |  | 系统试运行 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 合计 |  |  |  | 套 | 67 |  |  |

（三）应用系统定制开发工作量核算表

| 序号 | 名称及类别 |  |  | 工作量（人月） | 人工费用 (万元/人月） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 基于云平台的软件开发费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目管理 | 项目全过程管理 | 项目管理 | 6.0 |  |  |  |
| 2 | 需求分析 | 1.业务需求分析、讨论；2.编写需求规格说明书；3.需求规格说明书评审确认。 | 交换需求 | 1.5 |  |  |  |
| 3 |  |  | 部门管理 | 0.9 |  |  |  |
| 4 |  |  | 交换业务 | 1.5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 交换功能组件 | 1.5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 加解密服务 | 1.4 |  |  |  |
| 7 |  |  | 交换流程配置 | 1.4 |  |  |  |
| 8 |  |  | 监控功能 | 1.4 |  |  |  |
| 9 |  |  | 查询统计 | 0.8 |  |  |  |
| 10 |  |  | 系统管理 | 0.8 |  |  |  |
| 11 |  |  | 日志管理 | 0.8 |  |  |  |
| 12 |  |  | 对外部门共享税费数据 | 1.3 |  |  |  |
| 13 |  |  | 获取外部门共享数据 | 1.3 |  |  |  |
| 14 |  |  | 统计分析 | 2.0 |  |  |  |
| 15 |  |  | 监管职能报告 | 2.0 |  |  |  |
| 16 | 系统设计 | 系统架构设计 | 系统架构设计 | 4.5 |  |  |  |
| 17 |  | 1.系统概要设计；2.系统概要设计评审；3.系统详细设计；4.系统详细设计评审。 | 交换需求 | 1.7 |  |  |  |
| 18 |  |  | 部门管理 | 0.8 |  |  |  |
| 19 |  |  | 交换业务 | 1.2 |  |  |  |
| 20 |  |  | 交换功能组件 | 1.2 |  |  |  |
| 21 |  |  | 加解密服务 | 1.2 |  |  |  |
| 22 |  |  | 交换流程配置 | 1.2 |  |  |  |
| 23 |  |  | 监控功能 | 1.2 |  |  |  |
| 24 |  |  | 查询统计 | 0.8 |  |  |  |
| 25 |  |  | 系统管理 | 0.8 |  |  |  |
| 26 |  |  | 日志管理 | 0.8 |  |  |  |
| 27 |  |  | 对外部门共享税费数据 | 1.2 |  |  |  |
| 28 |  |  | 获取外部门共享数据 | 1.2 |  |  |  |
| 29 |  |  | 统计分析 | 2.0 |  |  |  |
| 30 |  |  | 监管职能报告 | 3.0 |  |  |  |
| 31 | 系统开发 | 1.代码编写；2.单元测试、代码走查；3.系统集成。 | 交换需求 | 4.0 |  |  |  |
| 32 |  |  | 部门管理 | 4.0 |  |  |  |
| 33 |  |  | 交换业务 | 4.0 |  |  |  |
| 34 |  |  | 交换功能组件 | 4.0 |  |  |  |
| 35 |  |  | 加解密服务 | 4.0 |  |  |  |
| 36 |  |  | 交换流程配置 | 4.0 |  |  |  |
| 37 |  |  | 监控功能 | 4.0 |  |  |  |
| 38 |  |  | 查询统计 | 3.0 |  |  |  |
| 39 |  |  | 系统管理 | 3.0 |  |  |  |
| 40 |  |  | 日志管理 | 3.0 |  |  |  |
| 41 |  |  | 对外部门共享税费数据 | 7.0 |  |  |  |
| 42 |  |  | 获取外部门共享数据 | 7.0 |  |  |  |
| 43 |  |  | 统计分析 | 8.0 |  |  |  |
| 44 |  |  | 监管职能报告 | 14.0 |  |  |  |
| 45 | 系统测试 | 1.系统测试用例编写；2.系统测试用例评审；3.系统测试用例执行 | 交换需求 | 1.8 |  |  |  |
| 46 |  |  | 部门管理 | 0.9 |  |  |  |
| 47 |  |  | 交换业务 | 1.8 |  |  |  |
| 48 |  |  | 交换功能组件 | 1.8 |  |  |  |
| 49 |  |  | 加解密服务 | 1.8 |  |  |  |
| 50 |  |  | 交换流程配置 | 1.5 |  |  |  |
| 51 |  |  | 监控功能 | 1.5 |  |  |  |
| 52 |  |  | 查询统计 | 0.9 |  |  |  |
| 53 |  |  | 系统管理 | 0.9 |  |  |  |
| 54 |  |  | 日志管理 | 0.9 |  |  |  |
| 55 |  |  | 对外部门共享税费数据 | 1.8 |  |  |  |
| 56 |  |  | 获取外部门共享数据 | 1.5 |  |  |  |
| 57 |  |  | 统计分析 | 1.5 |  |  |  |
| 58 |  |  | 监管职能报告 | 1.5 |  |  |  |
| 59 | 版本制作 | 版本制作 | 补丁制作、发布 | 4.0 |  |  |  |
| 60 | 联调测试 | 预生产环境联调测试 | 预生产环境功能测试 | 2.0 |  |  |  |
| 61 |  |  | 数据验证 | 2.0 |  |  |  |
| 62 | 系统上线 | 初始化上线 | 生产环境部署升级 | 0.5 |  |  |  |
| 63 |  |  | 接口验证 | 0.5 |  |  |  |
| 64 |  |  | 功能验证 | 0.5 |  |  |  |
| 65 |  |  | 数据验证 | 0.5 |  |  |  |
| 66 |  |  | 系统上线 | 0.5 |  |  |  |
| 67 |  |  | 系统试运行 | 0.5 |  |  |  |
| 68 | 合计 |  |  | 151.5 |  |  |  |

（四）软件功能模块工作量表

| 数据功能分类 | 数据功能名称 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILF（内部逻辑文件） | 交换需求登记 | 将政府部门各处室提交的数据共享交换需求以表单形式结构化的录入系统。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 交换需求复核 | 需求复核人员对已录入的需给出复核意见，如复核不通过则转给需求提出人进行修改，直至复核通过。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 交换需求查询 | 查看需求清单，包括需求状态（审核状态、是否已归档、是否已办结等）与需求详细内容。支持对需求的自定义查询和条件筛选。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 技术方案登记 | 数据交换需求审批通过后，将线下形成的需求相关数据交换技术方案以文件形式上传到系统，作为后续开展数据交换的标准规范。 | 个 | 1.9 |  |
|  | 外部门管理 | 采用表单形式录入外部门相关信息，包括外部门名称、外部门业务联系人、联系电话等，并提供信息的新增、修改、删除、查询功能。 | 个 | 3.4 |  |
|  | 交换业务注册 | 采用表单形式录入交换业务相关信息，建立交换业务与外部门的关联关系，便于后续基于交换业务完成信息资源的注册和规则配置，提供交换业务的新增、修改、删除、查询功能。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 信息资源注册 | 在线登记注册、统一管理各交换业务涉及的所有信息资源，在平台上已登记的交换业务下，以表单形式录入相关信息，包括信息资源名称、数据交换方向、数据交换方式、数据交换通道、业务数据源、信息资源说明等，提供对信息资源信息的新增、修改、删除、查询功能。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 信息资源规则 | 定义、配置信息资源关联的数据库表信息，包括数据表中文名称、数据表英文名称、所属数据源、数据库表字段信息以及数据库业务表关联关系等。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 报文处理工具 | 将输入的外部门数据报文转换为政府部门内部标准的报文格式，或将输出的报文转换为对应外部门标准的报文格式，配置项包括转换工具名称、转换工具说明、转换类路径等。配置好的报文转换工具可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数字签名服务 | 为数据报文制作数字签名，防止数据被篡改，满足部分需要加签的数据交换需求，配置项包括签名服务名称、签名服务描述、签名方式、数字签名算法等。配置好的签名服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数据压缩服务 | 用于压缩数据量较大的数据报文，提高数据传输效率，配置项包括压缩服务名称、压缩服务描述、数据压缩方式等。配置好的压缩服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数据源注册 | 展现当前所使用的库表资源信息。配置数据库资源及相关数据表资源，如数据库类型、数据库实例名、数据库IP地址、数据库端口号、数据库说明信息、用户名密码等，并提供查询、新增、修改、删除等功能。 | 个 | 0.5 |  |
|  | 文件服务注册 | 针对使用FTP方式或SFTP方式进行数据交换的交换业务，将其相关的FTP服务器/SFTP服务器信息，包括IP地址、端口、FTP服务器名称、编码格式、FTP服务器用途描述，以及FTP管理器下的文件目录名称、用户名、密码等关键信息录入系统进行统一管理。配置好的文件服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.5 |  |
|  | 队列服务注册 | 针对使用MQ方式进行数据交换的交换业务，将其相关的MQ管理器信息，包括IP地址、端口、MQ管理器名称、通道名称、字符集、MQ管理器用途描述，以及MQ队列管理器下的队列名称、队列类型、队列用途、是否持久化、单条信息最大长度、最大队列深度、队列描述等关键信息录入系统进行统一管理。配置好的队列服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.5 |  |
|  | 接口服务注册 | 提供对数据交换业务涉及的接口信息进行在线注册、统一管理的功能，全面梳理所有数据交换业务涉及外部门接口和政府部门对外提供接口。在线配置数据接口的相关信息，包括接口名称、接口用途、接口地址、接口参数名称、接口参数类型、接口返回值名称、接口返回值类型等，并提供相关信息的查询、新增、修改、删除等功能。配置好的接口服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.5 |  |
|  | 定时任务配置 | 提供定时任务的可视化配置功能，用户可自定义定时任务名称、定时任务描述、任务调度类型、定时调度规则等信息，结合数据交换流程配置完成数据交换业务；用户能够统一管理数据交换任务的运转情况，提供任务运行状态控制功能，支持任务的修改、启停、删除等操作。 | 个 | 0.5 |  |
|  | 加解密服务 | 提供硬件加密和软件加密两种方式。硬件加密通过集成政府部门或外部门提供的加密服务的方式实现，可根据实际业务需求将相关加密服务的调用客户端引入平台应用并配置为一个交换功能组件，用于在数据交换流程中使用以满足对数据报文的加密、解密需求；软件加密支持使用DES算法、国密算法等加密算法对数据报文进行加解密操作。 | 个 | 2.4 |  |
|  | 交换流程配置 | 提供数据交换流程的可视化配置功能，用户可自定义数据交换流程中的功能节点，并在各个节点使用配置好的数据交换功能组件，完成与外部门的数据交换工作。 | 个 | 5.1 |  |
|  | 数据源监控 | 提供查看数据源访问情况和健康状况图表、测试数据源监控接口的实时连通性、查看数据源监控接口的监控日志等功能。 | 个 | 1 |  |
|  | 数据接口监控 | 提供显示数据接口调用情况图表（显示接口调用成功及失败次数、比例）和数据接口网络健康状况图表（显示接口网络随时间波动情况）、测试数据接口的实时连通性、查看数据接口的监控日志等功能 | 个 | 1 |  |
|  | FTP监控 | 提供显示FTP服务器访问情况（显示FTP服务器访问成功及失败次数、比例）和FTP服务器网络健康状况图表（显示服务器访问耗时情况）、测试FTP监控接口的实时连通性、查看FTP监控接口的监控日志等功能。 | 个 | 1 |  |
|  | 消息队列监控 | 提供显示消息队列访问情况（显示消息队列访问成功及失败次数、比例）和消息队列网络健康状况图表（显示服务器访问耗时情况）、测试消息队列监控接口的实时连通性、查看消息队列监控接口的监控日志等功能。 | 个 | 1.2 |  |
|  | 资源查询统计 | 按照外部门、交换业务、信息资源的逻辑建立数据交换信息资源目录树，针对每个信息资源，可以从相关的业务数据表中查询数据明细，支持使用自定义过滤条件通过不同资源的数据量，并通过柱状图、折线图以及饼状图等多种图表形式进行可视化展现，便于整体把控资源数据交换情况，支持灵活的数据可视化配置，包括数据项、统计项、图表类型、数据集合最大数量以及过滤条件集合等。 | 个 | 1 |  |
|  | 业务查询统计 | 按照外部门、交换业务、信息资源的逻辑建立数据交换信息资源目录树，针对每个交换业务及其下的信息资源，支持使用自定义过滤条件通过不同口径统计业务数据量，并通过柱状图、折线图以及饼状图等多种图表形式进行可视化展现，便于整体把控业务数据交换情况，支持灵活的数据可视化配置，包括数据项、统计项、图表类型、数据集合最大数量以及过滤条件集合等。 | 个 | 1 |  |
|  | 通道查询统计 | 从交换通道的维度出发，针对每个交换通道及其相关的交换业务和信息资源，支持使用自定义过滤条件通过不同口径统计通过此交换通道进行交换的数据量，并通过柱状图、折线图以及饼状图等多种图表形式进行可视化展现，便于整体把控交换通道使用情况，支持灵活的数据可视化配置，包括数据项、统计项、图表类型、数据集合最大数量以及过滤条件集合等。 | 个 | 1 |  |
|  | 用户管理 | 提供用户的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括用户的条件查询、用户列表的导出与导入、用户详细信息查看、密码重置、权限信息编辑等完整的用户管理功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 角色管理 | 提供角色的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括角色的新增、搜索、修改、角色的单个删除和批量删除，以及角色列表的导出等完整的角色管理功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 菜单管理 | 提供菜单的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括菜单的新增、修改、删除、查询，子菜单的新增、修改、删除，以及功能按钮的新增和权限设置功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 数据权限管理 | 从信息资源的角度对用户数据查询权限进行赋权和维护，只有在权限范围内的用户才能够查询或导出对应信息资源的明细数据。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 内部处室管理 | 新增内部处室功能，采用表单形式录入政府部门内部处室相关信息，通过表单形式录入内部处室名称、处室联系人、联系电话等信息，形成可用的内部处室列表。修改内部处室功能，对已注册的政府部门内部处室进行修改，包括修改处室联系人、联系电话等信息。删除内部处室功能，通过内部处室名称对已注册的政府部门内部处室进行删除。查询内部处室功能，通过内部处室名称查询已注册的政府部门内部处室。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 岗位管理 | 提供岗位的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括岗位的新增、修改、删除、搜索以及岗位列表的导出等完整的岗位管理功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 字典管理 | 提供数据字典的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括数据字典的新增、修改、删除、搜索以及导出字典列表的完整字典管理功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 参数设置 | 提供平台参数的创建、启用、停用、扩展信息维护等功能，具体包括平台参数的新增、修改、删除、搜索以及导出参数列表等功能。 | 个 | 0.3 |  |
|  | 用户操作日志 | 记录用户登录日志、功能模块访问日志、功能操作日志，数据操作日志并支持前台查阅用户在平台的操作记录，统计平台用户访问量、热点功能等。日志应记录并展示数据查询访问记录和操作痕迹，其中数据导出功能操作痕迹应重点细化记录，实现数据查询痕迹管理自动化。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 系统运行日志 | 记录各项功能运行日志，支持按照业务功能、日志类型代码查询系统运行日志。展示运行日志时，要将各类代码转换成具有业务含义的文字，便于对系统运行情况进行监控，及时发现问题排查问题。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数据交换日志 | 对数据交换过程及内容进行记录，并实现交换成功任务明细数据本地全量记录。支持按照外部门、交换接口、交换业务、交换结果、日志类型查询数据交换过程日志。系统针对正常、异常或超时等数据交换结果进行分类编码，根据不同编码从业务角度展示数据交换过程日志，便于用户、系统运维人员快速查询交换日志，分析异常原因。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 任务调度日志 | 记录系统定时任务的调度情况，包括任务创建信息，任务执行信息，任务异常信息等，支持前台查阅任务从创建到执行到中断的全过程日志查阅。任务调度日志包括平台上注册的外部门、交换业务、任务名称、执行频率等查询任务执行过程日志查询功能，详细日志信息的查阅功能。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 对外部门提供共享数据 | 遵循原有接口规范进行转发接口的开发，接入双方系统之间构成数据转发通道，按需对数据报文进行数据解析落地和数据交换日志记录，并支持通过配置的形式对数据进行查询统计和对转发通道进行监控管理。可以针对不同信息资源进行数据交换流程配置，自定义数据交换流程节点并在各节点按需引入相关交换功能组件，完成流程发布后即可开展数据交换业务。 | 个 | 6.5 |  |
|  | 获取外部门共享数据 | 遵循原有接口规范进行转发接口的开发，接入双方系统之间构成数据转发通道，按需对数据报文进行数据解析落地和数据交换日志记录，并支持通过配置的形式对数据进行查询统计和对转发通道进行监控管理。可以针对不同信息资源进行数据交换流程配置，自定义数据交换流程节点并在各节点按需引入相关交换功能组件，完成流程发布后即可开展数据交换业务。 | 个 | 6.5 |  |
|  | 建筑业环保税预警分析 | 能够按季度提取比对查询电子底账系统中商品编码以305 开头的（建筑服务）发票信息，季度开票金额在100万以上的企业；能够提取缴纳过环保税的企业申报信息，进行建筑业环保税预警分析。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 车船税预警分析 | 能够通过交通部门的外部数据，对有车辆、船舶登记的企业进行比对，如存在有车辆船舶，却未缴纳车船税的，则可能存在少缴、漏缴税款的情况，对此类风险进行预警。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 城镇土地使用税预警分析 | 能够通过规自局土地证的发证信息所载土地面积，与金税三期系统内土地税源信息采集表的土地面积进行对比，分析城镇土地使用税缴纳异常户。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 工业企业环保税预警分析 | 能够按季度从增值税申报表提取工业行业销售收入4 项合计，从环保税申报表提取统计期内企业环保税税额，进行比较分析，限定提取缴纳过环保税的工业企业正常纳税人，分析工业企业环保税预警情况。将差额超过1000元以上的纳税人纳入预警分析。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 工业企业土地使用税预警分析 | 能够按季度提取工业企业一般纳税人申报表销售年收入在500 万元以上，土地使用税缴纳<=1000 元，且纳税人状态为正常的企业，分析工业企业土地使用税预警的企业情况。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 运输行业企业取得道路运输发票占比预警分析 | 能够按季度提取运输行业企业取得道路运输发票占比50%以上，总取得发票金额大于10万元，且纳税人状态为正常的企业，分析运输企业发票取得预警情况。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 工业企业股权转让分析 | 能够按季度工业企业工商股权转让信息，分析工业企业股权转让情况，了解企业发展情况。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 复制模板 | 能够选择已制作完成报告，完成模板复制 | 个 | 2 |  |
|  | 进入编辑模板界面 | 选择已复制好的模板,能够跳转至编辑模板界面 | 个 | 1.4 |  |
|  | 修改报告条件 | 选择报告频度、对应的年度、季度或者月度以及被评机关等条件后，能够完成报告条件修改。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 选择重点关注指标和整改指标 | 能够完成重点关注指标和整改指标选择。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 录入修改主要风险点整改情况指标 | 能够录入并修改主要风险点整改情况指标。 | 个 | 1.4 |  |
|  | 录入修改重点关注指 | 能够录入修改重点关注指标情况指标 | 个 | 1.4 |  |
|  | 预览及修改报告 | 能够预览及修改报告 | 个 | 1.4 |  |
|  | 下载报告 | 能够生成并下载报告 | 个 | 1.4 |  |
|  | 指标管理 | 能够对相关指标名称和展示指标名称进行修改 | 个 | 1.4 |  |
|  | ILF数量合计 |  | 个 | 73.6 |  |
| EIF（外部接口文件） | 报文处理工具 | 将输入的外部门数据报文转换为政府部门内部标准的报文格式，或将输出的报文转换为对应外部门标准的报文格式，配置项包括转换工具名称、转换工具说明、转换类路径等。配置好的报文转换工具可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数字签名服务 | 为数据报文制作数字签名，防止数据被篡改，满足部分需要加签的数据交换需求，配置项包括签名服务名称、签名服务描述、签名方式、数字签名算法等。配置好的签名服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 数据压缩服务 | 用于压缩数据量较大的数据报文，提高数据传输效率，配置项包括压缩服务名称、压缩服务描述、数据压缩方式等。配置好的压缩服务可在交换流程配置时根据各任务节点的实际业务情况选择使用。 | 个 | 0.9 |  |
|  | 加解密服务 | 提供硬件加密和软件加密两种方式。硬件加密通过集成政府部门或外部门提供的加密服务的方式实现，可根据实际业务需求将相关加密服务的调用客户端引入平台应用并配置为一个交换功能组件，用于在数据交换流程中使用以满足对数据报文的加密、解密需求；软件加密支持使用DES算法、国密算法等加密算法对数据报文进行加解密操作。 | 个 | 2.1 |  |
|  | 获取外部门共享数据 | 遵循原有接口规范进行转发接口的开发，接入双方系统之间构成数据转发通道，按需对数据报文进行数据解析落地和数据交换日志记录，并支持通过配置的形式对数据进行查询统计和对转发通道进行监控管理。可以针对不同信息资源进行数据交换流程配置，自定义数据交换流程节点并在各节点按需引入相关交换功能组件，完成流程发布后即可开展数据交换业务。 | 个 | 7.2 |  |
|  | EIF数量合计 |  | 个 | 12.0 |  |
| 功能点数合计 |  |  | 个 |  |  |
| 工作量 |  |  | 人月 |  |  |

（五）政务云资源租赁费用明细表

| 序号 | 设备名称 | 主要功能/性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云资源 | （1）应用服务器：节点数量1个；CPU核数16个；内存64GB；硬盘容量500GB；设备类型为虚拟机；操作系统为国产化麒麟系统。 （2）数据库服务器：节点数量1个；CPU核数32个；内存128GB；硬盘容量1000GB；设备类型为虚拟机；操作系统为麒麟系统，数据库为MySQL。租赁期限1年。 | 套 | 1 |  |  |

- （六）安全服务要求费用

| 序号 | 名称 | 主要功能/性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机安全 | 1.包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。要求提供不少于20点的客户端授权。 2.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 3.支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 4.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 （需提供产品功能截图，并加盖原厂公章 ） 5.支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 6.支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 7.支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。 8.支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。（需提供产品截图证明，并加盖原厂公章） 9.具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。（需提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 10.支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复。 11.支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。 12.支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。（需提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 13.要求提供不少于1年软件升级服务。 | 套 | 1 |  |  |

第六章投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

供应商名称： 				             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 	   （电子签章或电子签名）

日	期： 	    年   	月     日

目    录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            小写（￥      ）元投标总报价， 服务期限：      ，按合同约定完成全部合同内容，服务要求：        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（电子签章）

日期：       年     月     日

注：整份文件投标函需与系统中投标函保持一致，如不一致以整份投标文件为准。

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 3 | 服务期限 |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |
| 5 | 服务要求 |  |
| 6 | 投标有效期 |  |
| 7 | 负责人及联系电话 |  |
| 其他需要说明的问题： |  |  |

供应商：                        （电子印章）

法定代表人（负责人）：               （电子签章或电子签名）

日期：       年       月       日

二、法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商：            （电子签章）

日期：       年     月     日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名、联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证及被授权人身份证复印件

供应商：            （电子签章）

法定代表人（负责人）：         （电子签章或电子签名）

日期：       年     月     日

## 四、投标分项报价明细表

格式自拟

供应商：                      （电子签章）

法定代表人（负责人）：                  （电子签章或电子签章）

日期：         年         月         日

五、供应商资格证明文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人（分支机构为负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）叶县政府采购供应商信用承诺书

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:   年   月   日

注:1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”

（三）其他资格证明材料

六、技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：

- 1、按照“第五章服务内容及要求”应在上表中分别列明，填写偏离说明（注明正偏差或无偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

- 2、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏离说明”栏内注明“无偏差”。

注：此表可以根据需求自行调整或扩展；

供应商名称：                  （电子签章）

日 期：        年         月         日

- 综合部分

- （一）近年类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 实施日期 |  |
| 合同期限 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：每个项目一张表。证明材料附后。

八、技术部分

九、供应商认为需提交的其他材料

附件：

1. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                             （电子签章）

年        月        日

2.残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）。

2 、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.其他政府采购政策

附件1

（一）河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商∶

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。